Con el equipo de 4 personas y sus roles definidos, puedo ajustar las actividades y la asignación de tiempo de cada una para reflejar mejor la distribución de trabajo. Aquí te proporciono una versión revisada:

### 1. Fase de Planificación

- 1.1 Análisis de Requisitos: 5 días

  - Responsable: Director de Proyectos

- 1.2 Definición del Alcance del Proyecto: 3 días

  - Responsable: Director de Proyectos

- 1.3 Recursos y Cronograma: 2 días

  - Responsable: Director de Proyectos

- Duración Total de la Fase: 10 días

### 2. Fase de Diseño

- 2.1 Diseño de Arquitectura: 7 días

  - Responsables: Programador Full-Stack y Programador de Base de Datos

- 2.2 Prototipo de Interfaces: 5 días

  - Responsable: Programador Full-Stack

- Duración Total de la Fase: 12 días

### 3. Fase de Desarrollo

- 3.1 Desarrollo del Back-End: 15 días

  - Responsable: Programador de Base de Datos

- 3.2 Desarrollo del Front-End: 10 días

  - Responsable: Programador Full-Stack

- 3.3 Integración de Tecnologías de Accesibilidad: 7 días

  - Responsable: Programador Full-Stack

- Duración Total de la Fase: 32 días

### 4. Fase de Pruebas

- 4.1 Pruebas Unitarias y de Integración: 8 días

  - Responsable: QA

- 4.2 Pruebas de Usabilidad y Accesibilidad: 5 días

  - Responsable: QA

- 4.3 Pruebas de Seguridad: 5 días

  - Responsables: QA y Programador Full-Stack

- Duración Total de la Fase: 18 días

### 5. Fase de Implementación

- 5.1 Despliegue en el Entorno de Producción: 3 días

  - Responsables: Programador Full-Stack y Programador de Base de Datos

- 5.2 Capacitación al Personal: 4 días

  - Responsable: Director de Proyectos

- 5.3 Monitoreo Inicial: 5 días

  - Responsables: Todos (Director de Proyectos supervisa)

- Duración Total de la Fase: 12 días

### 6. Fase de Mantenimiento y Mejora Continua

- 6.1 Mantenimiento Regular: Actividad recurrente (según necesidad)

  - Responsables: Programador Full-Stack, Programador de Base de Datos

- 6.2 Mejoras e Integraciones Futuras: 7 días por ciclo

  - Responsables: Todos

- Duración Total de la Fase: Variable

### Resumen General

- Total de Actividades: 15 actividades principales (sin incluir mantenimiento recurrente)

- Duración Total Estimada del Proyecto: 84 días laborables (aproximadamente 4 meses)

### Asignación de Trabajo

- Programador de Base de Datos: 3 actividades principales (25 días)

- Director de Proyectos: 5 actividades principales (14 días)

- Programador Full-Stack: 6 actividades principales (45 días)

- QA: 3 actividades principales (18 días)

Esta estructura considera la distribución del trabajo según los roles y el tiempo necesario para completar cada actividad. Es importante seguir monitoreando el progreso y ajustar el cronograma si surgen nuevos desafíos o requisitos.

Roles
programador de base de datos

director de proyectos

programador full-stack

QA